TÁJÉKOZTATÓ

Örömmel értesítjük a Tisztelt Lakosságot,hogy az Uszód,Géderlak,Dunaszentbenedek községek szennyvízcsatornázása,Kalocsa város szennyvízcsatorna hálózat bővítése  és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója tárgyú KEOP pályázatunkat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a 2009. január 29. napján tartott döntés értelmében támogatásban részesítette.

A támogatás a településekre jellemző sérülékeny ivóvízbázis, a Duna térségében kijelölt távlati ivóvízbázis védelme mellett a 4 település összefogásának is köszönhető.

A támogatási döntéssel egy, a 2001.évtől indult kitartó pályázati munka zárult eredménnyel.

A pályzat szerint a következő években megvalósul Uszód, Géderlak,Dunaszentbenedek községek belterületén, valamint Kalocsa város csatornázatlan területeinek közüzemű szennyvízcsatorna hálózata, a gravitációs közcsatornával közüzemű átemelőkkel elvezetett szennvíz tisztítása a szabad kapacítással rendelkező Kalocsa város területén üzemelő szennyvíztisztító telepen fog megtörténni.

A környezetvédelmi előírásoknak megfelelően tisztított szennyvíz a Duna sodorvonalába kerül.

A 4 alternatívából a leggazdaságosabb változat szerint megépül 39 497 méter szennyvízelvezető rendszer,1336 db házi bekötőcsatorna 7 569 m összes hosszúsággal,és 19 db közüzemű szennyvízátemelő.

A beruházás pályázat szerinti építési költsége 1 881 741,-Ft+áfa, amely 1 db ingatlanra vetítve mintegy 1 400 000,-Ft/ingatlan. (1 ingatlan értéknövelő értéke)

A pályázat 85%-os támogatással számol.

A beruházás előzetes ütemezése:

- A közbeszerzéseket lefolytató szervezet kiválasztása -folyamatban-

- Az előkészítési munkákat végző vállalkozás versenyeztetése: -folyamatban-

- Projekt menedzsment szervezet kiválasztása: -folyamatban-

- Támogatási szerződés megkötése: 2009.április 14.-ig

- Viziközmű Társulat létrehozása ( lakossági hozzájárulások kedvező feltétel érdekében)

- Közbeszerzési tanácsadó a projekt fejlesztésre: 2009. június

- Megvalósíthatósági tanulmány: 2010. január

- Tender terv (meglevő engedélyezési terv alapján: 2010 augusztus

- Kivitelezői közbeszerzés: 2010. december- 2011. május

- Kivitelezés 2011. június-2012. szptember

- Próbaüzem: 2012 október-december

A Viziközmű Társulat a lakossági hozzájárulásokra 35-70% kammattámogatású hitel felvételére jogosult, lakástakarék pénztári szerződések megkötése esetén a 30%-os állami támogatás lehetősége miatt a lakossági befizetések összege tovább csökkenthető.

A közüzemű csatornázás megvalósításával Önkormányzataink biztosítják az ivóvízkészletek elszennyeződésének megakadályozását, a szippantási költségnél alacsonyabb csatorna díjak a lakosság számára is hosszú távú előnyt jelentenek.